Министерство Образования, Культуры и Исследований

Технический Университет Молдовы

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Отчет

по лабораторной работе PEC

Выполнили:                                                                 ст. гр. Пекель Александр

Проверила:                                                                                      Cernei Irina

Кишинев 2025

- СОДЕРЖАНИЕ

5 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА	12

5.1 Подсчёт затрат на разработку	12

5.2 Расчёт окупаемости и рентабельности	23

5.3 Рекомендации по дальнейшему развитию	25

ПРИЛОЖЕНИЕ А	27

# 5 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА

Экономический анализ проекта представляет собой не просто набор расчётов, а комплексный инструмент, позволяющий рассмотреть процесс создания системы с позиции её практической ценности и финансовой эффективности. В случае разработки интеллектуального приложения, ориентированного на оптимизацию коммуникации и автоматизацию взаимодействий между пользователями, данный аспект приобретает особую значимость.

Проведение оценки затрат даёт возможность определить обоснованность вложенных ресурсов, а также оценить устойчивость и жизнеспособность решения с точки зрения его долгосрочного развития. Экономический расчёт охватывает анализ прямых и косвенных расходов, трудозатрат, а также потенциальной окупаемости и рентабельности программного продукта.

Такой подход позволяет не только грамотно распределить финансовые и человеческие ресурсы, но и выявить, какое влияние оказывают архитектура системы, выбор технологий и объём выполненных задач на общую эффективность проекта. Осознание экономической составляющей разработки обеспечивает реалистичное планирование бюджета, помогает выстроить стратегию дальнейшего совершенствования приложения и делает процесс внедрения более предсказуемым и управляемым.

## 5.1 Подсчёт затрат на разработку

Для обеспечения рационального и упорядоченного процесса реализации проекта заранее была определена структура выполняемых работ, их логическая последовательность и предполагаемая продолжительность. Так как разработка проводилась индивидуально, распределение ролей и обязанностей осуществлялось условно — с моделированием типовых позиций команды: аналитика, архитектора, разработчика, тестировщика и технического автора. Такой подход позволил охватить все направления жизненного цикла проекта, сохранив реалистичную оценку временных и трудовых затрат.

Создаваемое интеллектуальное приложение, предназначенное для автоматизации коммуникации в социальных сетях, включало несколько ключевых стадий: исследование предметной области и анализ целевой аудитории, проектирование архитектуры системы и пользовательского интерфейса, реализацию функциональных модулей, интеграцию сервисов искусственного интеллекта, тестирование и подготовку сопровождающей документации. Чёткое разграничение этапов позволило избежать пересечения задач, рационально распределить нагрузку и объективно оценить необходимые ресурсы.

Для визуализации структуры проекта была построена диаграмма декомпозиции (рисунок 5.1), демонстрирующая взаимосвязь между основными компонентами системы. Она отразила переход от аналитических и проектных работ к технической реализации и тестированию готовых модулей. Подобная визуализация упростила контроль исполнения задач и обеспечила прозрачность планирования.

На основе указанной диаграммы была составлена таблица распределения часов (Приложение А), отражающая трудоёмкость и длительность каждого этапа. Дополнительно была построена диаграмма Ганта (рисунок 5.2), связывающая этапы жизненного цикла с календарными сроками и демонстрирующая общую динамику разработки.

Заключительным шагом стал первичный расчёт затрат, включавший анализ трудовых ресурсов, стоимости используемых инструментов и лицензий, расходов на хостинг, интернет-сервисы и электроэнергию. Такой комплексный подход позволил определить совокупную стоимость проекта и послужил отправной точкой для последующего анализа экономической эффективности и рентабельности системы.

Диаграмма декомпозиции

Диаграмма декомпозиции, представленная на рисунке 5.1, отражает структуру и последовательность разработки кроссплатформенного приложения, направленного на повышение мотивации детей к выполнению домашних обязанностей. Она демонстрирует прохождение проекта через все основные стадии — от анализа предметной области до экономической оценки — объединяя аналитические, архитектурные и технические аспекты в единую систему. Такой подход обеспечивает логичное планирование, прозрачность выполнения задач и контроль на каждом этапе разработки.

Проект начинается с аналитического этапа, в ходе которого исследуется актуальность темы, анализируются существующие решения и формулируются функциональные и технические требования. На основе полученных данных разрабатывается архитектура и структура приложения. Этап проектирования охватывает создание поведенческого и структурного описания системы, определение взаимосвязей между компонентами и разработку интерфейса. В основу архитектуры заложены технологии .NET MAUI и ASP.NET Core, обеспечивающие кроссплатформенность и масштабируемость. Для хранения данных используется Microsoft SQL Server совместно с Entity Framework Core, что позволяет эффективно управлять данными и их связями. Взаимодействие сервисов реализуется через REST API, обеспечивая гибкость и возможность дальнейшего расширения.

На этапе реализации создаются клиентская часть на .NET MAUI, серверные микросервисы на ASP.NET Core, выполняется интеграция REST API с базой данных, тестирование и оптимизация. Проверка корректности и стабильности работы компонентов гарантирует надёжность и устойчивость приложения. После завершения программной части выполняется документирование — подготовка технических описаний, пользовательской инструкции и пояснительной записки, что позволяет систематизировать результаты работы и обеспечить возможность последующего сопровождения.

Заключительным элементом структуры является экономическая оценка, включающая расчёт прямых и косвенных затрат, анализ общей стоимости разработки и определение рентабельности. Такой анализ позволяет рассматривать проект не только как техническое, но и как экономически целесообразное решение. Диаграмма декомпозиции демонстрирует системный подход, при котором каждая стадия логично вытекает из предыдущей, обеспечивая рациональное использование времени и ресурсов и приближая к достижению главной цели — созданию надёжного и социально значимого программного продукта.

Рисунок 5.1 – Диаграмма декомпозиции

Общая трудоёмкость разработки составила около 830 часов, что отражает полный цикл индивидуальной работы над кроссплатформенным приложением, направленным на повышение мотивации детей к выполнению домашних обязанностей. Время распределено с учётом последовательности выполнения этапов и необходимости поддержания равномерной нагрузки в течение всего периода проекта.

На аналитический этап, включающий исследование предметной области, анализ существующих решений и формулирование технических требований, было выделено 100 часов.
Проектирование и моделирование заняли около 210 часов, в ходе которых были разработаны поведенческое и структурное описания системы, спроектирован пользовательский интерфейс и определена логика взаимодействия сервисов.

На этап реализации, являющийся самым продолжительным и трудоёмким, пришлось 360 часов. В этот период выполнялась разработка клиентской части на платформе .NET MAUI, реализация серверных микросервисов с использованием ASP.NET Core, интеграция REST API с базой данных, а также тестирование и оптимизация функционала.
Подготовка документации заняла 85 часов и включала создание технических описаний, пользовательской инструкции и оформление пояснительной записки.
Экономическая оценка проекта потребовала около 75 часов, в течение которых были рассчитаны затраты, проведён анализ рентабельности и сформированы итоговые выводы по результатам работы.

Детализированное распределение трудозатрат представлено в Приложении А, где указаны периоды выполнения задач, исполнители и их вклад в общую структуру проекта. Такое планирование обеспечило логичную последовательность выполнения работ, равномерное распределение времени и ресурсов, а также баланс между аналитической, проектной и практической составляющими разработки.

Диаграмма Ганта

На основании результатов декомпозиции проекта (рисунок 5.1) и данных о распределении трудозатрат (приложение А) была разработана диаграмма Ганта, изображённая на рисунке 5.2. Этот инструмент отражает календарное планирование разработки кроссплатформенного приложения, предназначенного для повышения мотивации детей к выполнению домашних обязанностей. Диаграмма демонстрирует структуру работ, их продолжительность и взаимосвязь между этапами, что позволяет проследить динамику выполнения проекта от начальных аналитических действий до итоговой экономической оценки.

Процесс разработки включает пять основных фаз: анализ предметной области, проектирование и моделирование, реализацию, документирование и экономическую оценку. Каждая из них разделена на ряд более конкретных задач, выполнение которых возложено на специалистов, участвующих в проекте. В ходе работы задействованы бизнес-аналитик, архитектор программного обеспечения, разработчик, инженер по тестированию, системный аналитик и экономист. Такое распределение ролей обеспечивает комплексный подход к созданию приложения и рациональное использование времени.

План выполнения работ построен последовательно, при этом отдельные задачи пересекаются по времени, что делает возможным более гибкое использование ресурсов. На диаграмме чётко видна логическая взаимосвязь этапов — завершение одного блока открывает возможность перехода к следующему. Такой способ представления информации позволяет визуально оценить общий ход проекта, контролировать соблюдение сроков и при необходимости оперативно вносить изменения в план.

Рисунок 5.2 – Диаграмма Ганта

Построение диаграммы декомпозиции, диаграммы Ганта и таблицы распределения часов позволило сформировать детальное представление о процессе разработки кроссплатформенного приложения, направленного на повышение мотивации детей в выполнении домашних обязанностей. Проведённое планирование дало возможность чётко определить последовательность этапов, распределить временные и трудовые ресурсы, а также оценить общий объём работ на каждом из них. Такой подход обеспечивает целостную организацию процесса и позволяет не только рационально использовать человеческие и технические ресурсы, но и с высокой точностью рассчитать финансовые затраты, необходимые для реализации проекта.

Сформированная структура планирования создаёт основу для дальнейших экономических расчётов, включая определение прямых и косвенных затрат, анализ экономической эффективности и оценку рентабельности проекта. Благодаря этому становится возможным обоснованно прогнозировать ожидаемые результаты, оценивать перспективу окупаемости и определять экономическую целесообразность разработки. Комплексное рассмотрение всех затрат и потенциальных выгод делает проект финансово прозрачным и позволяет сформировать стратегию его дальнейшего развития и внедрения.

Прямые затраты

Прямые затраты – это расходы, непосредственно связанные с выполнением работ проекта. К прямым затратам, как правило, относятся затраты на оплату труда команды проекта, стоимость необходимых материалов и другие расходы, напрямую возникающие из проектных задач. В проектах в сфере разработки и профессиональных услуг основная часть бюджета обычно приходится именно на фонд оплаты труда специалистов. По оценкам, доля прямых затрат может составлять 75–80% от общего бюджета проекта. Это делает учет и планирование прямых затрат критически важным для успеха проекта.

Для того чтобы оценить прямые затраты на каждого сотрудника, сначала определяется его почасовая ставка. Почасовая ставка рассчитывается на основе месячной зарплаты сотрудника с учетом среднего количества рабочих дней в месяце и часов в рабочем дне. Такой подход позволяет отразить реальное время, которое специалист тратит на проектные задачи, и пропорционально распределить расходы по проекту в зависимости от трудозатрат каждого участника.

Формула (5.1) задает расчет почасовой ставки:

H= SD*h #5.1

| где | H | – | почасовая ставка сотрудника, лей/час, месячная зарплата сотрудника, лей, количество рабочих дней в месяце, количество рабочих часов в одном рабочем дне. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S | – |  |
|  | D | – |  |
|  | h | – |  |

После определения H по формуле (5.1) можно вычислить прямые затраты на сотрудника – то есть суммарные выплаты за все время, которое он затрачивает на работу над проектом. Прямые затраты рассчитываются умножением почасовой ставки на общее количество часов, отработанных сотрудником в рамках проекта.

Формула (5.2) для прямых затрат сотрудника:

Z=H*T #5.2

| где | Z | – | прямые затраты на данного сотрудника, лей, его почасовая ставка, лей/час (вычисляется по формуле (5.1)), общее количество часов, которые сотрудник отработал на проекте. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H | – |  |
|  | T | – |  |

Чтобы определить совокупные прямые затраты по проекту, складываются затраты всех членов команды. Другими словами, общая сумма прямых затрат равна сумме 
Zi для каждого i-го участника проекта.

Формула (5.3) для общей суммы прямых затрат:

Ztotal= i=1nZi#5.3

| где | Ztotal | – | общая сумма прямых затрат по проекту, лей, прямые затраты i-го сотрудника (вычисляются по формуле (5.2)), количество сотрудников, участвующих в проекте. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zi | – |  |
|  | n | – |  |

Расчёт прямых затрат

В качестве примера рассмотрим расчет прямых затрат на труд основных специалистов, задействованных в проекте. На основе формулы (5.1) сначала определяем их почасовые ставки, а затем по формуле (5.2) – затраты на проект с учетом отработанных часов. Ниже приведены данные по каждому специалисту (валюта – лей):

- Бизнес – аналитик:

- часовая ставка:

H= 3000021*8= 30000168=178,57лейчас ~ 179,00лейчас #

- прямые затраты:

Z=179*100=17900,00 лей #

- Архитектор ПО:

- часовая ставка:

H= 3600021*8= 36000168=214.29лейчас~ 215,00лейчас #

- прямые затраты:

Z=215*210=45150,00 лей #

- Разработчик:

- часовая ставка:

H=2000021*8=20000168=119,04лейчас ~ 120,00лейчас #

- прямые затраты:

Z=120*260=31200,00 лей #

- инженеры по тестированию:

- часовая ставка:

H=1600021*8=16000168=95,23лейчас ~ 96,00лейчас #

- прямые затраты:

Z=96*100=9600,00 лей #

- Системный аналитик:

- часовая ставка:

H=2000021*8=20000168=119,05лейчас ~ 120,00лейчас #

- прямые затраты:

Z=120*85=10200,00 лей #

- Экономист:

- часовая ставка:

H=1400021*8=14000168=83,33лейчас ~ 84,00лейчас #

- прямые затраты:

Z=84*75=6300,00 лей #

Общая сумма прямых затрат рассчитывается по формуле (5.3):

Ztotal=17900+45150+31200+9600+10200+6300=120350,00 лей #

Полученные результаты отражают общие затраты на оплату труда всех специалистов, задействованных в реализации проекта, включая бизнес-аналитика, архитектора программного обеспечения, разработчика приложения, инженеров по тестированию, системного аналитика и экономиста. Расчёт произведён на основании почасовых ставок, определённых по формуле (5.1), и объёма трудозатрат каждого участника, рассчитанных по формуле (5.2). Совокупная сумма прямых затрат, вычисленная по формуле (5.3), составляет 120 350 лей и охватывает все категории исполнителей. Этот показатель отражает реальную стоимость трудовых ресурсов, необходимых для успешного выполнения задач проекта, и служит базой для дальнейшего финансового планирования, оценки эффективности и определения общей стоимости разработки.

Косвенные затраты

К косвенным (накладным) расходам относятся платежи, без которых работа над проектом невозможна, но которые нельзя жёстко привязать к отдельным задачам или модулям. В контексте разработки кроссплатформенного приложения сюда, прежде всего, входят плата за доступ к интернету, потреблённая электроэнергия и стоимость программных лицензий/подписок. Для каждого типа косвенных затрат определяются отдельные статьи расходов и затем суммируются. Расчёты проводятся на основе формулы (5.4):

Kобщ= Kинтернет+ Kсвет+ Kлицензии #5.4

| где | Kобщ | – | совокупные косвенные расходы, лей, издержки на интернет-доступ, лей, стоимость электроэнергии, лей, расходы на лицензии и подписки, лей. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kинтернет | – |  |
|  | Kсвет | – |  |
|  | Kлицензии | – |  |

Интернет.

Для оценки затрат на связь применяется помесячная модель: тариф умножается на продолжительность проекта в месяцах (при необходимости длительность округляется в большую сторону до целого количества месяцев):

Расходы на интернет рассчитываются по формуле (5.5):

Kинтернет= Tинтернет*M #5.5

| где | Kинтернет | – | общая сумма косвенных затрат, лей, ежемесячная абонплата за интернет, лей/мес, длительность проекта, мес, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tинтернет | – |  |
|  | M | – |  |

Электроэнергия.

Стоимость электроэнергии определяется через мощность используемого оборудования, фактическое время его работы и средний тариф энергоснабжающей компании:

Расходы на электроэнергию определяются по формуле (5.6):

Kсвет=P*T* Rсвет #5.6

| где | Kсвет | – | затраты на электроэнергию, лей, активная мощность рабочих устройств, кВт (например, ноутбук/ПК + периферия), суммарная наработка оборудования, ч (ориентируется на трудоёмкость и режим работы), тариф на электроэнергию, лей/кВт·ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | – |  |
|  | T | – |  |
|  | Rсвет | – |  |

Лицензии и подписки.

Если инструменты разработки, офисные пакеты или сервисы ИИ оплачиваются помесячно, расходы рассчитываются как произведение месячной платы на длительность проекта; при оплате в иностранной валюте добавляется пересчёт по курсу:

Расходы на лицензии рассчитываются по формуле (5.7):

Kлицензии= Tлицензии*M*R#5.7

| где | Kлицензии | – | затраты на лицензии, лей, суммарная стоимость необходимых подписок в месяц, в базовой валюте длительность проекта, мес, курс пересчёта в леи (если тариф выставляется в USD/EUR). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tлицензии | – |  |
|  | M | – |  |
|  | R | – |  |

Расчёт косвенных затрат

После определения прямых расходов, связанных с реализацией проекта, начинается расчет косвенных затрат. Эти затраты включают расходы, обеспечивающие общее функционирование проекта, но не привязанные напрямую к выполнению конкретных задач.

Интернет выступает важным элементом проектной инфраструктуры, обеспечивая коммуникацию, передачу данных и выполнение поставленных целей. Расходы на интернет рассчитываются как произведение ежемесячной стоимости подключения на количество месяцев реализации проекта.

Для расчёта используется формула (5.5):

Kинтернет=162*9=1458,00 лей #

Электроэнергия представляет собой значимую составляющую косвенных расходов, так как оборудование, задействованное в процессе реализации проекта, нуждается в постоянном энергоснабжении.
Расчёт затрат на электроэнергию осуществляется исходя из потребляемой мощности оборудования, суммарного времени его работы и установленного тарифа на электроэнергию.

Для расчёта используется формула (5.6):

Kсвет=0,12*830*4,10=408,36 лей ~ 408,00 лей #

В рамках проекта применяются различные подписки на программное обеспечение, которое обеспечивает выполнение поставленных задач, автоматизацию процессов и повышение общей производительности. Эти подписки относятся к категории косвенных затрат и включают доступ к инструментам разработки, системам управления контейнерами, текстовым редакторам и другим специализированным сервисам.

Используемые программные решения играют ключевую роль в поддержании стабильной работы среды разработки, эффективном взаимодействии членов команды и обеспечении высокого качества конечного продукта.

Расходы на подписки имеют регулярный, повторяющийся характер и должны учитываться при долгосрочном планировании эксплуатации системы. В таблице 5.1, согласно формуле 5.7, приведён перечень используемых подписок, их ежемесячная стоимость и итоговые затраты по каждой позиции. Общая сумма расходов на программные подписки включена в совокупный бюджет проекта.

Таблица 5.1 – Стоимость подписок в проекте

| Название подписки | Стоимость (в месяц, $) | Общая стоимость, $ |
| --- | --- | --- |
| Microsoft 365 Personal. | 7 | 63 |
| Docker Business | 24 | 216 |
| ChatGPT Plus | 20 | 180 |
| Visual Studio Pro | 45 | 405 |
| Всего |  | 864 |

Для расчёта расходов на лицензии используется формула (5.7):

Kлицензии=864*16,92=14874 ~14618,88 лей #

Для определения полной стоимости косвенных затрат используется формула (5.4):

Kобщ=1458+408+14618,88=16484,88 лея #

Итоговые затраты

Итоговые расходы проекта состоят из суммы прямых и косвенных затрат.
Прямые затраты отражают стоимость труда специалистов, участвующих в реализации проекта, и определяются исходя из их часовых ставок и общего объёма затраченного времени.
Косвенные затраты включают расходы, необходимые для обеспечения функционирования проекта, такие как оплата интернета, электроэнергии и лицензий на программное обеспечение.

Для определения общей суммы затрат используется формула (5.8):

Zитог= Ztotal+ Kобщ#5.8

| где | Zитог | – | общая сумма затрат на проект в леях, сумма прямых затрат в леях, сумма косвенных затрат в леях. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ztotal | – |  |
|  | Kобщ | – |  |

Подставляем значения:

Zитог=120350+16485=136835,00 лей #

## 5.2 Расчёт окупаемости и рентабельности

В рамках экономической оценки для приложения принимается базовая модель монетизации по подписке для родителей (Premium), которая открывает расширенные функции: детализированную статистику, семейные правила и награды, push-напоминания, экспорт отчётов, несколько профилей ребёнка и пр. Предполагается, что бесплатная версия остаётся доступной, но в расчётах источником покрытия затрат выступают платные подписки.

Для расчёта вводятся следующие обозначения:

| Pмес | – | цена подписки, лей/месяц, число активных платных подписок (семей), месячный денежный поток после комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Nподпис | – |  |
| Dмесnet | – |  |
| Zитог | – | общая стоимость разработки (лей), срок окупаемости (месяцы), рентабельность за год (%) |
| Tокуп | – |  |
| Rгод | – |  |
| c | – | комиссия платёжной платформы (магазин приложений) |

Для малого разработчика в магазинах приложений действует пониженная комиссия c = 15%. В качестве базового сценария принимаем цена подписки Pмес= 59 лей и Nподп = 120 активных семей (небольшой пилот с органическим ростом).

Месячный поток формулируется как произведение цены на количество подписок, но формула за месяц после удержания комиссии:

Dмесnet= Pмес*1-с * Nподп#5.9

Для c = 0,15 имеем эффективную нетто-цену:

Pnet=59* 0.85=50,15 лей

Подставляя значения:

Dмесяц=50,15*120=6018,00 лей #

Срок окупаемости — отношение полной себестоимости к месячному потоку:

Tокуп=  ZитогDмесnet

На следующем шаге рассматривается срок окупаемости, который показывает, за какой период времени приложение вернёт вложенные в него средства. Расчёт производится по формуле (5.10):

Tокуп= ZитогDмесnet #5.10

Подставляя значения:

Tокуп= 1382006018 ~ 23 месяца ~ 1,9 года #

Годовая рентабельность показывает, какая доля вложений покрывается за 12 месяцев эксплуатации:Rгод= DгодZитог*100  Dгод​=12*Dмесnet​##(5.11)####

Подставляя значения:

Dгод​=12*6018=72216 лей,              Rгод= 72216138200*100 ~ 52,3 % #

В базовом сценарии монетизации кроссплатформенного приложения для мотивации детей (цена подписки 59 лей в месяц, удержание 15% комиссий магазинов приложений) срок окупаемости составляет примерно 23 месяца (около 1,9 года) при 120 активных подписках и среднем месячном нетто-потоке около 6 018 лей. Этот результат показывает, что продукт экономически оправдан уже при умеренном охвате аудитории. При уменьшении числа подписок до 80 период возврата средств удлиняется до ~34,5 месяца, тогда как при росте до 200 сокращается до ~13,8 месяца. Тем самым ключевыми факторами ускорения окупаемости выступают наращивание платной аудитории и повышение удержания, а также оптимизация каналов монетизации (снижение совокупной комиссии). По мере масштабирования подписок и стабилизации регулярных платежей проект демонстрирует устойчивую рентабельность и перспективу дальнейшего экономического роста.

## 5.3 Рекомендации по дальнейшему развитию

Дальнейшее развитие приложения стоит ориентировать на три взаимосвязанных направления: повышение ценности для семьи, устойчивость технической платформы и подтверждаемая данными экономическая эффективность. В краткосрочной перспективе целесообразно сосредоточиться на качестве базового сценария использования: быстрый старт, простая постановка заданий, понятная система поощрений и прозрачная обратная связь для родителей. Для этого полезно ввести учебные подсказки при первом запуске, упорядочить навигацию по ключевым действиям (создание задачи, выдача награды, просмотр прогресса) и сократить количество шагов для типичных операций.

С точки зрения функциональности значимым шагом будет персонализация мотивации. Рекомендуется реализовать адаптивные правила, которые подстраивают задания, сроки и награды под возраст, привычки и динамику прогресса ребёнка. Для построения таких рекомендаций достаточно простых моделей: фиксирование частоты выполнения задач, оценки сложности и времени отклика, а затем корректировка уровня вознаграждения и расписания. Этот механизм должен работать локально и на сервере, сохраняя конфиденциальность данных и минимально влияя на энергопотребление мобильного устройства.

Важным направлением станет развитие аналитики для родителей: сводные отчёты по неделе и месяцу, индикаторы регулярности, диаграмма баланса «усилие–награда», подсказки по повышению вовлечённости. Полезно добавить экспорт отчётов в форматах PDF/CSV и возможность делиться итогами с другими членами семьи. На стороне сервера целесообразно предусмотреть агрегированные метрики без персональных деталей, чтобы видеть, какие элементы геймификации работают лучше всего, и на основе этого планировать улучшения.

С точки зрения архитектуры приоритетом остаётся стабильность и предсказуемость работы. Рекомендуется удерживать клиентскую часть на .NET MAUI, а серверные компоненты на ASP.NET Core, постепенно выделяя микросервисы только там, где это оправдано нагрузкой или скоростью независимых релизов (например, сервис уведомлений и сервис расчёта наград). Для хранения данных рационально использовать реляционную БД с чёткой схемой и миграциями; историю событий (логирование действий, начислений, уведомлений) можно вынести в отдельную таблицу или лёгкое хранилище, чтобы не замедлять основные операции. Для повышения отказоустойчивости стоит внедрить кэширование часто читаемых данных (профиль, активные задания, баланс наград) и очереди сообщений для отправки push-уведомлений.

Отдельного внимания требует работа в условиях нестабильного соединения. Рекомендуется добавить офлайн-режим с локальным кэшем последних заданий и отложенной синхронизацией, чтобы ребёнок мог отмечать выполнение задач без постоянного доступа к сети. Для родительской панели важно корректно показывать статус синхронизации и время последнего обновления, предотвращая конфликт версий при одновременном редактировании.

Планирование развития следует опирать на системную работу с обратной связью. Предусматриваются встроенные формы отзывов и короткие опросы удовлетворённости после ключевых действий. Изменения интерфейса и геймификационных элементов разумно проверять через A/B-тестирование: небольшие группы пользователей получают разные варианты, после чего сравниваются метрики завершения задач, возврата в приложение и доля активных подписок. Такой подход снижает риск неудачных изменений и позволяет принимать решения на основе данных.

С точки зрения монетизации и экономики рекомендуется поддерживать несколько уровней подписки (например, базовая и семейная), а также промокоды для учебных учреждений и партнёрских программ. Желательно предусмотреть оплату как через магазины приложений, так и напрямую: это снизит влияние комиссий и сократит срок окупаемости. При этом условия обработки платежей и персональных данных должны быть чётко описаны в политике конфиденциальности, а хранение данных — соответствовать требованиям безопасности (шифрование на устройстве для чувствительных записей, ограничение сроков хранения историй действий).

Для качества и сопровождения необходимы автоматические тесты на критические сценарии (создание/редактирование задач, начисление наград, синхронизация, уведомления), интеграционные проверки работы API и регрессионные проверки перед релизами. Релизный цикл лучше сделать коротким и предсказуемым: небольшие инкрементальные обновления раз в 2–3 недели, горячие исправления по мере необходимости, предварительный канал тестирования для ограниченной аудитории.

Наконец, стоит заранее заложить развитие по двум траекториям. Первая — локализация и доступность: русская и румынская локали, поддержка масштабирования шрифтов, контрастные темы, голосовые подсказки для младших пользователей. Вторая — образовательная интеграция: календарь учебных задач, привязка к школьным дням, мягкие напоминания и «каникульные режимы». Обе траектории расширяют потенциальную аудиторию и повышают ценность продукта без резкого усложнения архитектуры.

Предложенные меры позволяют сочетать понятный для семей сценарий использования, техническую надёжность и экономическую устойчивость. По мере роста пользовательской базы они обеспечат управляемое масштабирование, уменьшат издержки на поддержку и повысят шансы на достижение целевых показателей окупаемости и рентабельности.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Распределение часов проекта

Таблица А.1 – Распределение часов проекта

| Задача | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Анализ предметной области | Бизнес-аналитик | 09.09.2025 | 31.10.2025 | 100 |
| 1.1 Актуальность темы |  |  |  | 45 |
| 1.2 Анализ существующих решений |  |  |  | 35 |
| 1.3 Технические требования |  |  |  | 20 |
| 2 Проектирование и моделирование | Архитектор программного обеспечения | 27.10.2025 | 22.12.2025 | 210 |
| 2.1 Поведенческое описание |  |  |  | 60 |
| 2.2 Структурное описание |  |  |  | 50 |
| 2.3 Проектирование интерфейса пользователя |  |  |  | 45 |
| 2.4 Определение логики и взаимодействия сервисов (API) |  |  |  | 55 |
| 3 Реализация | Разработчик приложения | 23.12.2025 | 20.03.2026 | 360 |
| 3.1 Описание на уровне кода |  |  |  | 200 |
| 3.2 Тестирование и оптимизация | Инженеры по тестированию |  |  | 100 |
| 3.3 Развёртывание |  |  |  | 60 |
| 4 Документация | Системный аналитик | 21.03.2026 | 10.04.2026 | 85 |
| 5 Экономическая оценка проекта | Экономист | 10.04.2026 | 15.05.2026 | 75 |
| 5.1 Подсчёт затрат |  |  |  | 30 |
| 5.2 Расчёт окупаемости и рентабельности |  |  |  | 25 |
| 5.3 Формирование выводов и предложений |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 830 |